Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Талицкий сельсовет на 2019-2024 годы»**

(наименование муниципальной программы)

за счет средств местного бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, | Код бюджетной классификации | | | Расходы отчетного периода (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) (руб.) | | | Причины низкого  освоения средств  бюджета  сельского поселения1 |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | **Всего** | **Х** | **Х** | **Х** | **8 042 326,20** | **8 003 120,34** | **99,51** |  |
| Администрация сельского поселения |  | Х | Х | **8 042 326,20** | 8 003 120,34 | 99,51 | Задолженности нет |
| 2 | **Подпрограмма 1**  Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Талицкий сельсовет | **Всего** | **Х** | **Х** | **Х** | **3 524 658,00** | **3 486 087,73** | **98,91** |  |
| Администрация сельского поселения |  | Х | Х | 3 524 658,00 | 3 486 087,73 | 98,91 | Задолженности нет |
|  | **Основное мероприятие 1 подпрограммы 1**  Содержание инфраструктуры сельского поселения Талицкий сельсовет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | **Мероприятие** Расходы на инвентаризацию (паспортизацию) автомобильных дорог сельского поселения Талицкий сельсовет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 1** Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения |  |  |  |  | 1 604 832,81 | 1 566 898,40 | 97,64 | Задолженности нет |
|  | **Основное мероприятие 3 подпрограммы 1**  Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  |  |  |  | 703 551,00 | 703 551,00 | 100,0 |  |
|  | **Основное мероприятие 5 подпрограммы 1**  Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения. |  |  |  |  | 1 141 320,00 | 1 140 684,14 | 99,94 | Задолженности нет |
| . | **Основное мероприятие 6 подпрограммы 1**  Устройство площадок по контейнеры ТКО |  |  |  |  | 74 954,19 | 74 954,19 | 100,00 |  |
| 3 | **Подпрограмма 2**  Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Талицкий сельсовет | **Всего** | **Х** | **Х** | **Х** | **4 326 598,00** | **4 326 598,00** | **100,0** |  |
| Администрация сельского поселения |  | Х | Х | 4 311 598,00 | 4 311 598,00 |  |  |
|  | **Основное мероприятие 1 подпрограммы 2**  Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении |  |  |  |  | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |  |
|  | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 2**  Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения |  |  |  |  | 4 311 598,00 | 4 311 598,00 | 100,0 |  |
|  | **Подпрограмма 3** Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Талицкий сельсовет | **Всего** | **Х** | **Х** | **Х** | **21 000,00** | **21 000,00** | **100,0** |  |
| Администрация сельского поселения |  | Х | Х | 21 000,00 | 21 000,00 |  |  |
|  | **Основное мероприятие 1 подпрограммы 3**  Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и охрана окружающей среды. |  |  |  |  | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,0 |  |
|  | **Подпрограмма 4** Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Талицкий сельсовет | **Всего** | **Х** | **Х** | **Х** | **170 070,20** | **169 434,61** | **99,63** |  |
| Администрация сельского поселения |  | Х | Х | 170 070,20 | 169 434,61 | 99,63 | Задолженности нет |
|  | **Основное мероприятие 1 подпрограммы 4**  Мероприятия, направленные на организацию деятельности аппарата администрации и его содержание. |  |  |  |  | 23 441,20 | 23 384,21 | 99,75 | Задолженности нет |
|  | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 4**  Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении. |  |  |  |  | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |  |
|  | **Основное мероприятие 4 подпрограммы 4**  Ежегодные членские взносы Ассоциацию «Совета муниципальных образований» |  |  |  |  | 10 129,00 | 9 944,00 | 98,17 |  |
|  | **Основное мероприятие 5 подпрограммы 4.**  Прочие мероприятия по реализации муниципальной политики в сельском поселению. |  |  |  |  | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |  |
|  | **Основное мероприятие 5 подпрограммы 4**  Внесение изменений в генеральный план сельского поселения Талицкий сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 7 подпрограммы 4**  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения |  |  |  |  | 105 000,00 | 104 606,40 | 99,6 | Задолженности нет |

Указывается причина низкого освоения средств бюджета сельского поселения при кассовых расходах менее 20% от годовых назначений по итогам 1 квартала отчетного года, менее 45% - по итогам 1 полугодия отчетного года, менее 70% - по итогам 9 месяцев отчетного года, менее 95% - по итогам отчетного года.

Администрация сельского поселения Талицкий сельсовет

(наименование ответственного исполнителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.А. Тарасов/

(подпись) (расшифровка подписи)

"01" января 2022 года

Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Талицкий сельсовет на 2019-2024 годы»**

(наименование муниципальной программы)

за счет средств иных источников

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Расходы отчетного периода (3 квартал 2021г.) (руб.) | | % исполнения |
| План отчетного года | Фактически за отчетный год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 |  | Всего | 2 894 856,54 | 2 595 038,05 | 89,64 |
| Федеральный бюджет | 946 029,00 | 946 029,00 | 100,0 |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 99 947,79 | 99 947,79 | 100,0 |
| Районный бюджет | 1 362 053,94 | 1 062 235,45 | 77,99 |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций | 486 825,81 | 486 825,81 | 100,0 |
| 2 | **Подпрограмма 1**  **Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и**  **повышение уровня благоустройства территории сельского поселения**  **Талицкий сельсовет** | Всего | 2 844 699,81 | 2 544 881,26 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 946 029,00 | 946 029,00 | 100,0 |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 49 791,00 | 49 791,00 | 100,0 |
| Районный бюджет | 1 362 054,00 | 1 062 235,45 | 77,99 |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций | 486 825,81 | 486 825,81 | 100,00 |
|  | **Основное мероприятие 1 подпрограммы 1.**  Содержание инженерной инфраструктуры сельского поселения Талицкий сельсовет | Всего | 1 362 054,00 | 1 062 235,45 | 77,99 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |  |
| Районный бюджет | 1 362 054,00 | 1 062 235,45 | 77,99 |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 5 подпрограммы 1**  Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения. | Всего | 135 000,00 | 135 000,00 | 100,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций | 135 000,00 | 135 000,00 | 100,0 |
|  | **Основное мероприятие 6 подпрограммы 1**  Устройство площадок по контейнеры ТКО | Всего | 1 347 645,81 | 1 347 645,81 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 946 029,00 | 946 029,00 | 100,0 |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 49 791,00 | 49 791,00 | 100,0 |
| Районный бюджет |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций | 351 825,81 | 351 825,81 | 100,0 |
|  | **Подпрограмма 4 Обеспечение** реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Талицкий сельсовет | Всего | 50 156,79 | 50 156,79 | 100,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 50 156,79 | 50 156,79 | 100,0 |
| Районный бюджет |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 1 подпрограммы 4**  Мероприятия, направленные на организацию деятельности аппарата администрации и его содержание. | Всего | 36 156,79 | 36 156,79 | 100,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 36 156,79 | 36 156,79 | 100,0 |
| Районный бюджет |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 4**  Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении. | Всего | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,0 |
| Районный бюджет |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |

Администрация сельского поселения Талицкий сельсовет

(наименование ответственного исполнителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.А. Тарасов/

(подпись) (расшифровка подписи)

"01" января 2022 года

Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Талицкий сельсовет на 2019-2024 годы»**

(наименование муниципальной программы)

за счет средств всех источников

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (руб.) | |
| План отчетного года | Фактически за отчетный год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Всего | 10 937 182,74 | 10 598 158,39 |
| Федеральный бюджет | 946 029,00 | 946 029,00 |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 99 947,79 | 99 947,79 |
| Бюджет сельского поселения | 8 042 326,20 | 8 003 120,34 |
| Районный бюджет | 1 362 053,94 | 1 062 235,45 |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 | 486 825,81 | 486 825,81 |
|  | **Подпрограмма 1**  Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и  повышение уровня благоустройства территории сельского поселения  Талицкий сельсовет | Всего | 6 369 357,75 | 6 030 968,99 |
| Федеральный бюджет | 946 029,00 | 946 029,00 |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 49 791,00 | 49 791,00 |
| Бюджет сельского поселения | 3 524 658,00 | 3 486 087,73 |
| Районный бюджет | 1 362 053,94 | 1 062 235,45 |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 | 486 825,81 | 486 825,81 |
|  | **Основное мероприятие 1 подпрограммы 1**  Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения | Всего | 1 362 053,94 | 1 062 235,45 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |
| Районный бюджет | 1 362 053,94 | 1 062 235,45 |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |
|  | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 1** Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения | Всего | 1 604 832,81 | 1 566 898,40 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 1 604 832,81 | 1 566 898,40 |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |
|  | **Основное мероприятие 3 подпрограммы 1**  Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Всего | 703 551,00 | 703 551,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 703 551,00 | 703 551,00 |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |
|  | **Основное мероприятие 5 подпрограммы 1**  Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Всего | 1 276 320,00 | 1 275 684,14 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 1 141 320,00 | 1 140 684,14 |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 | 135 000,00 | 135 000,00 |
|  | **Основное мероприятие 6 подпрограммы 1**  Устройство площадок по контейнеры ТКО | Всего | 1 422 600,00 | 1 422 600,00 |
| Федеральный бюджет | 946 029,00 | 946 029,00 |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 49 791,00 | 49 791,00 |
| Бюджет сельского поселения | 74 954,19 | 74 954,19 |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 | 351 825,81 | 351 825,81 |
|  | **Подпрограмма 2**  Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Талицкий сельсовет. | Всего | 4 326 598,00 | 4 326 598,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 4 326 598,00 | 4 326 598,00 |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |
| **Основное мероприятие 1 подпрограммы 2**  Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении | Всего | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |
|  | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 2**  Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения | Всего | 4 311 598,00 | 4 311 598,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 4 311 598,00 | 4 311 598,00 |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |
| **Подпрограмма 3** Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Талицкий сельсовет | Всего | 21 000,00 | 21 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 21 000,00 | 21 000,00 |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |
|  | **Основное мероприятие 1 подпрограммы 3**  Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и охрана окружающей среды. | Всего | 21 000,00 | 21 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 21 000,00 | 21 000,00 |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Талицкий сельсовет** | Всего | 220 226,99 | 219 591,40 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 50 156,79 | 50 156,79 |
| Бюджет сельского поселения | 170 070,20 |  |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |
|  | **Основное мероприятие 1 подпрограммы 4**  Мероприятия, направленные на организацию деятельности аппарата администрации и его содержание. | Всего | 59 597,99 | 59 541,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 36 156,79 | 36 156,79 |
| Бюджет сельского поселения | 23 441,20 | 23 384,21 |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |
|  | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 4**  Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении. | Всего | 15 500,00 | 15 500,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 14 000,00 | 14 000,00 |
| Бюджет сельского поселения | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |
|  | **Основное мероприятие 4 подпрограммы 4**  Ежегодные членские взносы Ассоциацию «Совета муниципальных образований» | Всего | 10 129,00 | 9 944,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 10 129,00 | 9 944,00 |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |
|  | **Основное мероприятие 5 подпрограммы 4.**  Прочие мероприятия по реализации муниципальной политики в сельском поселению. | Всего | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |
|  | **Основное мероприятие 7**  **подпрограммы 4**  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения | Всего | 105 000,00 | 104 606,40 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 105 000,00 | 104 606,40 |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |

Средства физических и юридических лиц, в том числе средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Администрация сельского поселения Талицкий сельсовет

(наименование ответственного исполнителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.А. Тарасов/

(подпись) (расшифровка подписи)

"01" января 2022 года

Отчет о достижении значений индикаторов целей, показателей задач

муниципальной программы

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Талицкий сельсовет на 2019-2024 годы»**

(наименование муниципальной программы)

контрольных событий плана реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целей, индикаторов,  задач, показателей, подпрограмм,  основных мероприятий1 | Ответственный  исполнитель | Единица измерения | Значения индикаторов,  показателей и контрольных событий | | | | | | | | | | | Дата наступления контрольного события | | | | | | | | | Обоснование отклонений значений индикатора, показателя на конец года (при наличии), обоснование отклонений выполнения контрольных событий |
| План | | | | | | | Факт (4 квартал,  2020года) | |
| Фактическое значение по итогам года, предшествующего отчетному | Отчетный год | | | | | | | | | |
| План | | | | | | | | | Факт (3 квартал,  2021года)2 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | | | | | | | | **7** | **8** | | | | | | | **9** | | **10** |
| 1 | **Цель муниципальной программы**: Повышение качества жизни населения, его занятости и само занятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе экономического и социального развития поселения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Индикатор 1. Количество предприятий сферы культуры, коммунального хозяйства, расположенных на территории поселения | Администрация сельского поселения | ед. | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 31.12.21 | | | | | | | | 31.12.21 |  | |
|  | Индикатор 2. Создание новых рабочих мест | Администрация сельского поселения | ед. | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 31.12.21 | | | | | | | | 31.12.21 |  | |
|  | Индикатор 3. Темп роста налоговых поступлений | Администрация сельского поселения | % | 3 | 3 | | | | | | | | | 3 | 31.12.21 | | | | | | | | 31.12.21 |  | |
|  | Индикатор 4. Количество площадок ТБО(сбора мусора), игровых площадок для детей | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | 2 | | | | | | | | | 2 | 31.12.21 | | | | | | | | 31.12.21 |  | |
|  | Индикатор 5. Количество дорог общего пользования с твердым покрытием | Администрация сельского поселения | км. | 39,2 | 39,2 | | | | | | | | | 39,2 | 31.12.21 | | | | | | | | 31.12.21 |  | |
|  | Индикатор 6. Количество мероприятий по наглядной агитации в сфере безопасности по ГО и ЧС и пожарной безопасности. | Администрация сельского поселения | ед. | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 31.12.21 | | | | | | | | 31.12.21 |  | |
|  | Индикатор 7. Количество пожарных водоемов и гидрантов | Администрация сельского поселения | ед. | 3 | 3 | | | | | | | | | 3 | 31.12.21 | | | | | | | | 31.12.21 |  | |
|  | Индикатор 8. Количество мест отдыха, пляжей. | Администрация сельского поселения | ед. | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 31.12.21 | | | | | | | | 31.12.21 |  | |
|  | Индикатор 9. Количество проживаемого населения. | Администрация сельского поселения | чел. | 2600 | 2650 | | | | | | | | | 2600 | 31.12.21 | | | | | | | | 31.12.21 |  | |
|  | Индикатор 10. Ввод жилья. | Администрация сельского поселения | кв.м. | 1294 | 1294 | | | | | | | | | 1294 | 31.12.21 | | | | | | | | 31.12.21 |  | |
|  | Индикатор 11. Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации | Администрация сельского поселения | чел. | 3 | 2 | | | | | | | | | 2 | 31.12.21 | | | | | | | | 31.12.21 |  | |
|  | **Задача 1 муниципальной программы: Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1. муниципальной программы: Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения | Администрация сельского поселения | % | 96 | | 98 | | | | | | | | 98 | | 31.12.21 | | | | | | |  |  | |  | |
|  | Показатель 2 задачи 1. муниципальной программы: Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | Администрация сельского поселения | % | 100 | | 100 | | | | | | | | 100 | | 31.12.21 | | | | | | | 31.12.21 |  | |
|  | Показатель 3 задачи 1. муниципальной программы: Обеспеченность населения централизованным водоснабжением | Администрация сельского поселения | % | 85 | | 86 | | | | | | | | 85 | | 31.12.21 | | | | | | | 31.12.21 |  | |  | |
|  | Показатель 4 задачи 1. муниципальной программы: Обеспечение населения поселения централизованным газоснабжением | Администрация сельского поселения | % | 85 | | 85 | | | | | | | | 85 | | 31.12.21 | | | | | | | 31.12.21 |  | |
| 2 | **Подпрограмма 1. Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Талицкий сельсовет.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 1. Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1  Содержание инфраструктуры сельского поселения Талицкий сельсовет | Администрация сельского поселения | км. | 0,5 | | | 0,5 | | | | | | | 0,5 | | 31.12.21 | | | | | | | 31.12.21 |  | |
|  | **Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1.**  Содержание инженерной инфраструктуры сельского поселения Талицкий сельсовет. |  | руб. | 205 936,32 | | | 1 362 053,94 | | | | | | | 1 062 235,45 | | 31.12.21 | | | | | | | 31.12.21 |  | |
|  | Задача 2 подпрограммы 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  | 31.12.21 |
|  | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1  Протяженность освещенных частей улиц, проездов | Администрация сельского поселения | км. | 12,4 | | | 12,4 | | | | | | | 12,4 | | 31.12.21 | | | | | | | 31.12.21 |  | | |
|  | **Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1**  Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения |  | руб. | 1 249 588,03 | | | 1 604 832,81 | | | | | | | 1 566 898,40 | | 31.12.21 | | | | | | | 31.12.21 |  | | |
|  | **Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1**  Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  | Руб. | 0,00 | | | 703 551,00 | | | | | | | 703 551,00 | | 31.12.21 | | | | | | | 31.12.21 |  | | |
|  | **Основное мероприятие 4 задачи 2 подпрограммы 1**  Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения на условиях софинансирования с областным бюджетом |  |  |  | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | |  |  | | |
|  | **Основное мероприятие 5 задачи 2 подпрограммы 1**  Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения. |  | руб. | 1 175 089,94 | | | 1 276 320,00 | | | | | | | 1 275 684,14 | | 31.12.21 | | | | | | | 31.12.21 |  | | |
|  | **Основное мероприятие 6 задачи 2 подпрограммы 1**  Устройство площадок под контейнеры |  | руб. | 0,00 | | | 1 422 600,00 | | | | | | | 1 422 600,00 | | | 31.12.21 | | | | | | 31.12.21 |  | | |
|  | **Итого по подпрограмме 1** | Администрация сельского поселения | **руб.** | **3 518 222,29** | | | **6 369 357,75** | | | | | | | **6 030 968,99** | | | **31.12.21** | | | | | | **31.12.21** |  | | |
|  | **Задача 2 муниципальной программы: Сохранение и развитие спорта, культурного потенциала населения**. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы.  Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Администрация сельского поселения | % | 20 | | | | 25 | | | | | | 25 | | | | 31.12.21 | | | | | 31.12.21 |  | | |
|  | Показатель 2 задачи 2 муниципальной программы.  Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | Администрация сельского поселения | % | 20 | | | | 25 | | | | | | 25 | | | | 31.12.21 | | | | | 31.12.21 |  | | |
| 3 | **Подпрограмма 2. Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Талицкий сельсовет** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 2. Создание условий для формирования духовно-нравственного и здорового образа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2  Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни. | Администрация сельского поселения | ед. | 3 | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | 31.12.21 | | | | | 31.12.21 |  | | |
|  | **Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2**  Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении. |  | руб. | 5 325,00 | | | | 15 000,00 | | | | | | 15 000,00 | | | | 31.12.202 | | | | | 31.12.21 |  | | |
|  | Задача 2 подпрограммы 2. Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2  Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий . | Администрация сельского поселения | ед. | 272 | | | | | 273 | | | 273 | | | | | | | 31.12.21 | | | | 31.12.21 |  | | |
|  | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2.  Доля населения , принимавшего участие в культурно-массовых мероприятиях | Администрация сельского поселения | % | 25 | | | | | 25 | | | 25 | | | | | | | 31.12.21 | | | | 31.12.21 |  | | |
|  | **Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 2**  Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения. |  | руб. | 4 833 914,08 | | | | | 4 311 598,00 | | | 4 311 598,00 | | | | | | | 31.12.21 | | | | 31.12.21 |  | | |
|  | **Итого по подпрограмме 2** | Администрация сельского поселения | **руб.** | **4 839 239,08** | | | | | **4 326 598,00** | | | **4 326 598,00** | | | | | | | **31.12.21** | | | | **31.12.21** |  | | |
|  | **Задача 3 муниципальной программы: Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы.  Динамика сокращения деструктивных событий | Администрация сельского поселения | % | 4 | | | | | 5 | | | 5 | | | | | | | 31.12.21 | | | | 31.12.21 |  | | |
| 4 | **Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Талицкий сельсовет** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 3 . Обеспечение проведения мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, сохранение окружающей среды. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3  Доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС. | Администрация сельского поселения | % | 70 | | | | | | 75 | | | 75 | | | | | | | 31.12.21 | | | 31.12.21 |  | | |
|  | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3  Доля затрат бюджета поселения на мероприятия по пожарной безопасности | Администрация сельского поселения | % |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  |  | | |
|  | **Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3.**  Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и охрана окружающей среды. |  | руб. | 21 000,00 | | | | | | 21 000,00 | | | 21 000,00 | | | | | | | 31.12.21 | | | 31.12.21 |  | | |
|  | **Итого по подпрограмме 3** | Администрация сельского поселения | **руб.** | **21 000,00** | | | | | | **21 000,00** | | | **21 000,00** | | | | | | | **31.12.21** | | | **31.12.21** |  | | |
|  | **Задача 4 муниципальной программы: Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления**. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы.  Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее образование. | Администрация сельского поселения | % | 75 | | | | | | 100 | | | 100 | | | | | | | 31.12.21 | | | 31.12.21 |  | | |
|  | Показатель 2 задачи 4 муниципальной программы.  Численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации. | Администрация сельского поселения | чел. | 1 | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | | 31.12.21 | | | 31.12.21 |  | | |
| 5 | **Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Талицкий сельсовет** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 4 . Обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов местного самоуправления. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4  Соотношение расходов на содержание аппарата управления сельского поселения к общему объему собственных доходов | Администрация сельского поселения | % | 80 | | | | | | | 75 | | | 75 | | | | | | | 31.12.21 | | 31.12.21 |  | | |
|  | **Подпрограмма 4** Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Талицкий сельсовет |  | руб. |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | |  |  | | |
|  | **Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4.**  Мероприятия, направление на организацию деятельности аппарата администрации и его содержание |  | руб. | 56 700,24 | | | | | | | 59 597,99 | | | 59 597,99 | | | | | | | 31.12.21 | | 31.12.21 |  | | |
|  | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 4**  Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении. |  |  | 15 000,00 | | | | | | | 15 000,00 | | | 15 000,00 | | | | | | | 31.12.21 | | 31.12.21 |  | | |
|  | **Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 4.**  Ежегодные членские взносы Ассоциацию «Совета муниципальных образований» |  | руб. | 10 108,00 | | | | | | | 10 129,00 | | | 9 944,00 | | | | | | | 31.12.21 | | 31.12.21 |  | | |
|  | **Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 4.**  Разработка документации и экологическое сопровождение по охране окружающей природной среды |  | руб. | - | | | | | | | - | | | - | | | | | | |  | |  |  | | |
|  | **Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 4.**  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения. |  | руб. | 105 000,00 | | | | | | | 105 000,00 | | | 104 606,40 | | | | | | | 31.12.21 | | 31.12.21 |  | | |
|  | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4  Численность муниципальных служащих, прошедших переподготовку, курсы повышения квалификации. | Администрация сельского поселения | чел. | 2 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 31.12.21 | | 31.12.21 |  | | |
|  | **Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 4.**  Мероприятия , направленные на организацию повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления. |  | руб. |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | |  |  | | |
|  | **Итого по подпрограмме 4** | Администрация сельского поселения | **руб.** | **224 768,44** | | | | | | | **220 226,99** | | | 219 591,40 | | | | | | | 31.12.21 | | 31.12.21 |  | | |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **Всего** | **руб.** | **8 582 229,81** | | | | | | | **10 937 182,74** | | | **10 598 158,39** | | | | | | | 31.12.21 | | 31.12.21 |  | | |

1. В случае, если нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации или нормативными актами федеральных органов исполнительной власти предусмотрена иная группировка показателей и основных мероприятий, направленных на их достижение, заполнение [графы 2](file:///C:\Users\user\Desktop\Нормативные%20документы\2018\Порядок%20муниципальной%20программы%20с%202019%20года.docx#P1751) осуществляется в соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами. При заполнении отчета за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев указываются контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы с датой наступления в отчетном периоде.

2. Для целевых индикаторов и показателей задач, по которым периодичность предоставления официальных статистических данных годовая, значения по итогам 1 квартала, 1 полугодия, 9 месяцев указываются в виде "Х".

Администрация сельского поселения Талицкий сельсовет

(наименование ответственного исполнителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.А. Тарасов/

(подпись) (расшифровка подписи)

"01" января 2022 года

Отчет о применении мер государственного регулирования в сфере реализации

муниципальной программы

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Талицкий сельсовет на 2019-2024 годы»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование задач  муниципальной программы,  подпрограмм и мер  государственного  регулирования1 | Объем выпадающих доходов бюджета сельского поселения или увеличение обязательств сельского поселения (руб.) | |
| План отчетного года | Факт отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Задача 1 муниципальной программы |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1 |  |  |
| 3 | Мера государственного регулирования |  |  |
| ... | ... |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | Задача 2 муниципальной программы |  |  |
| n | ... |  |  |

1

Меры государственного регулирования - налоговые, тарифные, кредитные,

гарантии, залоговое обеспечение.

Администрация сельского поселения Талицкий сельсовет

(наименование ответственного исполнителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.А. Тарасов/

(подпись) (расшифровка подписи)

"01" января 2022 года